**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ**

**КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

**на проект муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Кировского муниципального района» на 2018 - 2022 гг.»**

**19 марта 2020 года пгт Кировский**

Финансово-экономическая экспертиза на проект муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Кировского муниципального района» на 2018 - 2022 гг.» (далее - проект Программы) подготовлена в соответствии со ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), статьей 8 Положения о Контрольно-счетной комиссии Кировского муниципального района, принятого решением Думы Кировского муниципального района от 27.10.2011 № 210.

Предлагаемым проектом Программы администрация Кировского муниципального района планирует расширить перечень соисполнителей Программы, скорректировать объем финансирования программных мероприятий на 2019 год, 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, а также предусмотреть новые программные мероприятия.

Так, проектом Программы предлагается:

1. Дополнить перечень соисполнителей Программы администрациями Горненского, Крыловского, Руновского и Хвищанского сельских поселений, Горноключевского и Кировского городских поселений, а также ООО «Кировское автотранспортное предприятие», «Вираж» и «ФТС-СЕРВИС».

2.В2019 году ***на 843,4 тыс. рублей*** планируется ***сократить*** объем субсидий на финансовое возмещение части затрат, образующихся в связи с выполнением регулярных перевозок пассажиров автобусами общего пользования по внутримуниципальным межпоселенческим маршрутам района. При этом уточненный плановый показатель составит 1 006,6 тыс. рублей (основание решение Думы Кировского муниципального района от 30.12.2019 № 213-НПА «О внесении изменений в решение Думы Кировского муниципального района от 27.12.2018 № 167-НПА «О районном бюджете Кировского муниципального района на 2019 и плановый период 2020 и 2021 годов»).

Согласно ч. 2 ст. 179 БК РФ муниципальные программы подлежат приведению ***в соответствие с решением о бюджете*** не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Вместе с тем, в соответствии с вышеуказанным решением о бюджете района, муниципальной Программой предусмотрено возмещение затрат или недополученных доходов от предоставления транспортных услуг населению в границах Кировского муниципального района.

Таким образом, в нарушении ч. 2 ст. 179 БК РФ, наименование программного мероприятия ***не соответствует решению о бюджете района***.

3. В 2020 году планируется ***скорректировать*** объем финансирования, предусмотренный на программные мероприятия, в общей сумме на ***11 778,4 тыс. рублей,*** из них на :

6 680,4 тыс. рублей ***увеличить*** за счет средств районного бюджета***;***

5 098,0 тыс. рублей ***увеличить*** за счет средств краевого бюджета***.***

В том числе на:

4 215,0 тыс. рублей ***исключены*** мероприятия по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

8 608,2 тыс. рублей ***предусмотрены*** мероприятия по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

1 956,9 тыс. рублей ***увеличен*** размер иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, ***расположенных в границах населенных пунктов*** в соответствии с Соглашениями, уточненный план составит ***10 231,9 тыс. рублей***.

Вместе с тем, в нарушение Соглашений, заключённых администрацией Кировского муниципального района с администрациями сельских поселений, общий размер иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, ***расположенных в границах населенных пунктов поселений,*** составил ***7 868,9 тыс. рублей.***

При этом в соответствии с Соглашениями, заключёнными администрацией Кировского муниципального района с администрациями сельских поселений, общий размер иных межбюджетных трансфертов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, ***расположенных вне населенных пунктов в границах сельских поселений,*** составил ***2 363,0 тыс. рублей,*** что ***не предусмотрено*** программными мероприятиями;

2 020,2 тыс. рублей ***предусмотрены*** мероприятия по ремонту дорог, расположенных в с. Крыловка, ул. Мира, протяженностью 500 метров; в с. Марьяновка, ул. Новая, протяженностью 300 метров и ул. Луговая, протяженностью 1000 метров (в том числе за счет средств районного бюджета - 20,2 тыс. рублей, краевого бюджета - 2 000,0 тыс. рублей);

1 010,1 тыс. рублей ***предусмотрены*** мероприятия по ремонту дорог, расположенных в с. Комаровка ул. Школьная, протяженностью 700 метров (в том числе за счет средств районного бюджета - 10,1 тыс. рублей, краевого бюджета - 1 000,0 тыс. рублей);

305,7 тыс. рублей ***предусмотрены*** межбюджетные трансферты Горноключевскому городскому поселению для предоставления субсидий на финансовое возмещение части затрат, образующихся в связи с выполнением регулярных перевозок пассажиров автобусами общего пользования по внутримуниципальным межпоселенческим маршрутам района.

Вместе с тем, в нарушение Соглашения, заключенного между администрацией Кировского муниципального района и администрацией Горноключевского городского поселения, в 2020 году переданы полномочия по решению вопросов местного значения по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах Кировского муниципального района по маршруту № 107 «пгт Кировский – кп Горные Ключи», что ***не соответствует*** вышеуказанному программному мероприятию.

2 098,0 тыс. рублей ***за счет средств краевого бюджета*** ***предусмотрены*** мероприятия по ремонту автомобильной дороги «с. Большие Ключи – с. Хвищанка».

Согласно ч. 2 ст. 179 БК РФ муниципальные программы подлежат приведению ***в соответствие с решением о бюджете*** не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

Вместе с тем, в соответствии с вышеуказанным решением о бюджете района, средства краевого бюджета на мероприятия по ремонту автомобильных дорог в сумме 2 098,0 тыс. рублей ***не предусмотрены***.

Таким образом, в нарушении ч. 2 ст. 179 БК РФ, предложенный объем бюджетных ассигнований ***не соответствует решению о бюджете района***.

Кроме того, Законом Приморского края от 19.12.2019 № 664-КЗ (ред. от 28.02.2020) «О краевом бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов» указанный объем бюджетных ассигнований ***не предусмотрен***.

 4. В 2021-2022 году планируется ***скорректировать*** объем финансирования, предусмотренный на программные мероприятия, в общей сумме на ***3 712,0 тыс. рублей.*** В том числе на:

4 587,0 тыс. рублей ***исключены*** мероприятия по летнему и зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;

5 907,3 тыс. рублей ***предусмотрены*** мероприятия по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;

10,0 тыс. рублей ***исключены*** мероприятия по приобретению и установке дорожных знаков, баннеров, информационных счетов и т.д.;

1 801,7 тыс. рублей ***увеличен*** размер иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, ***расположенных в границах населенных пунктов*** в соответствии с Соглашениями, уточненный план составит ***9 003,7 тыс. рублей***. При этом стоит отметить, что Соглашения о передаче части полномочий сельским поселениям на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов на 2021-2022 год, ***не заключены***;

600,0 тыс. рублей планируется ***увеличить*** объем субсидий на финансовое возмещение части затрат, образующихся в связи с выполнением регулярных перевозок пассажиров автобусами общего пользования по внутримуниципальным межпоселенческим маршрутам района, уточненный плановый показатель составит 2 300,0 тыс. рублей.

По итогам финансово-экономической экспертизы на проект муниципальной программы «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах Кировского муниципального района» на 2018 - 2022 гг.» Контрольно-счетная комиссия предлагает:

1. В преамбуле проекта Программы слова «от 27.12.2018 № 167-НПА «О районном бюджете Кировского муниципального района на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» ***заменить словами*** «от 16.12.2019 № 212-НПА «О районном бюджете Кировского муниципального района на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
2. В паспорте Программы в разделе «Основание разработки программы» ***дополнить пунктом*** «Решение Думы Кировского муниципального района от 29.05.2018 № 140-НПА «Положение о дорожном фонде Кировского муниципального района».
3. В паспорте Программы в разделе «Соисполнители программы» слова «ООО «Кировское автотранспортное предприятие», ООО «Вираж», ООО «ФТС-СЕРВИС» ***заменить словами*** «Юридические лица, индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги по предоставлению транспортных услуг населению в рамках муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Кировского муниципального района».
4. В паспорте Программы в разделе «Объем средств бюджета» цифры «114 537,4» ***заменить цифрами*** «114 437,4», а также цифры «26 278,4» ***заменить цифрами*** «26 178,4».
5. В пункте 7.2 текстовой части Программы цифры «114 537,4» ***заменить цифрами*** «114 437,4», цифры «21 180,4» заменить цифрами «23178,4»; цифры «5 098,0» ***заменить цифрами*** «3 000,0».
6. Пункт 3проекта Программы ***исключить***, а также слова «текущему ремонту» по всему тексту ***заменить словами*** «ремонту».
7. В Приложении 1 в разделе 1 «Мероприятия по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения цифры «8 608,2» ***заменить цифрами*** «10 706,2».
8. В Приложении 1 скорректировать объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, ***расположенных в границах населенных пунктов*** в соответствии с заключенными Соглашениями ***в разрезе каждого сельского поселения***.
9. В Приложении 1 предусмотреть объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог, ***расположенных вне границ населенных пунктов сельских поселений*** в соответствии с заключенными Соглашениями ***в разрезе каждого сельского поселения.***
10. В части 2 Приложения 1:

 ***предусмотреть*** ответственных исполнителей муниципальной Программы и источники ресурсного обеспечения;

 слова «Субсидий на финансовое возмещение части затрат, образующихся в связи с выполнением регулярных перевозок пассажиров автобусами общего пользования по внутримуниципальным межпоселенческим маршрутам района» ***заменить словами*** «Возмещение затрат или недополученных доходов от предоставления транспортных услуг населению в границах Кировского муниципального района»;

 цифры «1 994,3» ***заменить цифрами*** «1 894,3»;

 слова «Межбюджетные трансферты Горноключевскому городскому поселению для предоставления субсидий на финансовое возмещение части затрат, образующихся в связи с выполнением регулярных перевозок пассажиров автобусами общего пользования по внутримуниципальным межпоселенческим маршрутам района» ***заменить словами*** «Межбюджетные трансферты Горноключевскому городскому поселению по решению вопросов местного значения по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в рамках заключенных Соглашений»;

 ***предусмотреть строку*** «итого по разделу»;

 цифры «21 180,4» ***заменить цифрами*** «23 178,4».

1. В Приложении 2 «О ресурсном обеспечении за счет средств бюджета Приморского края»:

 строку «Работы по ремонту автомобильной дороги «с. Большие Ключи – с. Хвищанка» 2020 год - 2 098,0 тыс. рублей» ***исключить***;

 цифры «5 098,0» ***заменить цифрами*** «3 000,0».

Председатель С.В. Куничак