АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2020                                   п. Кировский                                            № 390

О внесении изменений  в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения   в границах Кировского муниципального района» на  2018-2022гг.»,

утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района от 28.08.2017г.  №163.

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации  и решением Думы Кировского муниципального района от 29.09.2020 №1-НПА «О районном бюджете Кировского муниципального района на 2020 годы и плановый период 2021 и 2022 годов»,  руководствуясь ст. 24 Устава Кировского муниципального района, принятого решением Думы  Кировского муниципального района от 08.07.2005 года №126

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Внести в муниципальную программу «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения   в границах Кировского муниципального района» на  2018-2022гг.», утвержденную постановлением администрации Кировского муниципального района от 28.08.2017г.  №163 следующие изменения:

1.2. Пункт «Объем средств бюджета Кировского муниципального района на финансирование муниципальной Программы»  Паспорта Программы  изложить в следующей редакции:

| Объем средств бюджета Кировского муниципального района на финансирование муниципальной Программы | Общий объем финансирования Программы за счет средств районного бюджета в действующих ценах текущего года составляет: 114 410 374 тыс. рублей, * в том числе: 2018 год – 13 676,30 тыс. рублей; 2019 год – 36 558,67 тыс. рублей; 2020 год – 25 104,404 тыс. рублей; 2021 год – 20 059,00 тыс. рублей. 2022 год – 19 012,00 тыс. рублей. |
| --- | --- |

1.3. Пункт 7.2.  Раздела 7 «Финансовое обеспечение Программы»   изложить в следующей редакции:

7.2. Объемы финансирования мероприятий Программы за счет средств бюджета Кировского муниципального района составляет: 114 410,374 тыс. рублей,

в том числе:

1. средства местного бюджета – 106 312,374 тыс. рублей:

2018 год – 13 676,30 тыс. рублей;

2019 год –  34 460,67 тыс. рублей;

2020 год –  22 104,404 тыс. рублей;

2021 год –  17 059,00 тыс. рублей.

2022 год –  19 012,00 тыс. рублей.

2. средства краевого бюджета – 8 098,0 тыс. рублей:

2018 год – 0,0 тыс. рублей;

2019 год –  2098,0 тыс. рублей;

2020 год –  3000,0 тыс. рублей;

2021 год –  3000,0 тыс. рублей.

2022 год –  0,0 тыс. рублей.

1.4.   Приложение №2 к муниципальной программе «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Кировского муниципального района»  изложить в новой редакции согласно Приложению №1 к настоящему постановлению.

1.5.   Приложение №5 к муниципальной программе «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств бюджета Приморского края»,  изложив его  согласно приложению №2 к настоящему постановлению.

- Руководителю аппарата администрации Кировского муниципального района Тыщенко Л.А.  разместить настоящее постановление на сайте администрации Кировского муниципального района.

- Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Кировского муниципального района-

глава администрации Кировского

муниципального района					                   И.И. Вотяков

- Приложение № 2

- ИНФОРМАЦИЯ

О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПРИМОРСКОГО КРАЯ

Программа  «Развитие транспортной инфраструктуры и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения   в границах Кировского муниципального района» на 2018-2022гг.

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование подпрограммы, мероприятия, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель/ ГРБС <*> мероприятия, отдельного мероприятия |  | Источник ресурсного обеспечения | Оценка расходов ( руб.), годы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Обеспечение сохранности автомобильной дороги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Работы по содержанию автомобильных дорог местного значения | Администрация Кировского муниципального района | Бюджет Приморского края (иные межбюджетные трансферты) |  | 0 | 2 098,0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Работы по текущему ремонту: - ул. Мира, с. Крыловка (протяженность 500 м. ширина 5м), - ул. Новая с. Марьяновка (протяженность 300м. ширина 5м) - ул. Луговая с. Марьяновка (протяженность 1000м. ширина 5м) - с. Большие Ключи, ул. Верхняя (протяженность 500м. ширина 5м) Работы по текущему ремонту: - ул. Школьная с. Комаровка (протяженность 250м. ширина 7м) - пер. Школьный с. Комаровка (протяженность 250м. ширина 7м) | Администрация Кировского муниципального района | Бюджет Приморского края (Субсидии в целях софинансирования мероприятий) |  | 0 | 0 | 3 000,0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Работы по ремонту дорог: - с. Межгорье, ул. Центральная, (протяженность 1500 м), - с. Комаровка, пер. Зеленый (протяженность 450м) | Администрация Кировского муниципального района | Бюджет Приморского края (Субсидии в целях софинансирования мероприятий) |  | 0 | 0 | 0 | 3000,0 | 0 |
| Всего средств на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог |  |  |  |  | 0 | 2098,0 | 3000,0 | 3000,0 | 0 |

|  | Приложение №1 |
| --- | --- |

Ресурсное обеспечение

реализации муниципальной программы за счет средств Кировского муниципального района

«Организация обеспечения твердым топливом  населения, проживающего  на территории сельских поселений Кировского муниципального района»

в тыс. руб.

| № п/п | Наименование отдельного мероприятия, программы, основного мероприятия, | Ответственный исполнитель, соисполнители | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы Кировского муниципального района по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 | 2019 |  | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 |
| І Обеспечение сохранности автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Кировского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Работы по содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Кировского муниципального района | 951 | 0409 | 1000010161 | 244 | 0 | 424,5 |  | 10427,65 | 5166,7 | 5907,3 |
| 1.2. | Работы по ремонту дорог: - с. Крыловка, ул. Мира, (протяженность 500 м. ширина 5м), - с. Марьяновка, ул. Новая (протяженность 300м. ширина 5м) - с. Марьяновка, ул. Луговая (протяженность 1000м. ширина 5м) - с. Большие Ключи, ул. Верхняя (протяженность 500м. ширина 5м) Работы по ремонту перекрестка дорог: - с. Комаровка, ул. Школьная (протяженность 250м. ширина 7м); - с. Комаровка, пер. Школьный (протяженность 250м. ширина 7м) | Администрация Кировского муниципального района | 951 | 0409 | 1000Б92390 | 244 | 0 | 0 |  | 30,30 | 0 | 0 |
| 11..3. | Работы по ремонту дорог: - с. Межгорье, ул. Центральная, (протяженность 1500 м), - с. Комаровка, пер. Зеленый (протяженность 450м) | Администрация Кировского муниципального района | 951 | 0409 | 1000Б92390 | 244 | 0 | 0 |  | 0 | 30,3 | 0 |
| Итого по разделу 1 |  |  |  |  |  |  | 0 | 424,5 |  | 10457,95 | 5197 | 5907,3 |
| 2. Организация безопасности дорожного движения по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в границах Кировского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проекта организации дорожного движения (единая дислокация дорожных знаков) | Администрация Кировского муниципального района | 951 | 0409 | 1000010161 | 244 | 513,1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Приобретение и установка дорожных знаков, баннеров, информационных щитов и т.д. | Администрация Кировского муниципального района | 951 | 0409 | 1000010161 | 244 | 1,6 | 72,3 |  | 4,6 | 20,0 | 0 |
| Итого по разделу 2 |  |  |  |  |  |  | 529,1 | 72,3 |  | 4,6 | 20,0 | 0 |
| 3. Приобретение дорожной техники. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Приобретение дорожной техники | Администрация Кировского муниципального района | 951 | 0409 | 1000010161 | 244 | 0 | 24493,46 |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу 3 |  |  |  |  |  |  | 0 | 24493,46 |  | 0 | 0 | 0 |
| 4. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений и вне границ населенных пунктов сельских поселений Кировского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог расположенных в границах населенных пунктов в соответствии с Соглашениями. | Администрации сельских поселений | 951 | 0409 | 1000010162 | 540 | 5516,8 | 6129,41 |  | 7468,9 | 7339,0 | 8319,7 |
| 4.2. | Предоставление межбюджетных трансфертов сельским поселениям на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог расположенных вне границ населенных пунктов в соответствии с Соглашениями. | Администрации сельских поселений | 951 | 0409 | 1000010162 | 540 | 1617,7 | 2334,41 |  | 2242,954 | 2203,0 | 2485,0 |
| 4.3. | Предоставление межбюджетных трансфертов Крыловскому сельскому поселению на проведение работ по текущему ремонту ул. Беговая с. Марьяновка, Крыловского сельского поселения. | Администрация Крыловского сельского поселения | 951 | 0409 | 1000010164 | 540 | 484,0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу 4 |  |  |  |  |  |  | 7618,50 | 8463,82 |  | 9711,854 | 9542,0 | 10804,70 |
| 5. Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов городских поселений Кировского муниципального района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Предоставление межбюджетных трансфертов Кировскому городскому поселению на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог расположенных в границах населенных пунктов в соответствии с Соглашением | Кировское г.п. | 951 | 0409 | 1000010163 | 540 | 3175,14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.2. | Предоставление межбюджетных трансфертов Горноключевскому городскому поселению на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог расположенных в границах населенных пунктов в соответствии с Соглашением | Горноключевское г.п. | 951 | 0409 | 1000010163 | 540 | 1024,86 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по разделу 5 |  |  |  |  |  |  | 4200,0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего средств на осуществление мероприятий по обеспечению сохранности автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  | 12 333,20 |  | 33 454,08 | 20 174,404 | 14 759,0 | 16712,00 |
| ІІ Организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах Кировского муниципального района и создание условий для предоставления качественных и доступных транспортных услуг населению. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Возмещение затрат или недополученных доходов от предоставления транспортных услуг населению в границах Кировского муниципального района | Администрация Кировского муниципального района | 951 | 0408 | 1000010160 | 811 | 1343,10 |  | 1006,59 | 1624,3 | 2300,0 | 2300,0 |
| 2 | Межбюджетные трансферты Горноключевскому городскому поселению по решению вопросов местного значения по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в рамках заключенных Соглашений | Горноключевское г.п. | 951 | 0408 | 1000010165 | 540 | 0 |  | 0 | 305,7 | 0 | 0 |
| Всего средств на осуществление мероприятий по организации транспортного обслуживания |  |  |  |  |  |  | 1343,10 |  | 1006,59 | 1930,0 | 2300,0 | 2300,0 |
| Всего средств по Программе |  |  |  |  |  |  | 13 676,30 |  | 34 460,67 | 22 104,404 | 17059,0 | 19012,0 |