- КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ

- КИРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

- ОТЧЕТ

о результатах проверки целевого и эффективного использования межбюджетных трансфертов, переданных в рамках соглашений, заключенных с Горненским сельским поселением, на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог

Основание для проверки: план работы Контрольно-счетной комиссии Кировского муниципального района на 2018 год.

Цель проверки:  соблюдение федерального законодательства, а также нормативных правовых актов муниципального образования при получении и использовании межбюджетных трансфертов, переданных в рамках заключенных соглашений, на осуществление дорожной деятельности.

Объект проверки: Горненское сельское поселение Кировского муниципального района.

Проверяемый период:  2017 год, январь-май 2018 года.

Перечень основных нормативных документов:

- Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее - БК РФ);

- Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ);

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - Закон № 131-ФЗ);

- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» (далее – Закон № 257-ФЗ);

- Федеральный закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Закон № 44-ФЗ);

- Приказ Министерства транспорта РФ от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог» (далее - Приказ Минтранса № 402);

- Решение Думы Кировского муниципального района от 18.12.2014 № 137-НПА «О порядке предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и сельских поселений из районного бюджета»  (далее – решение Думы КМР № 137-НПА);

- Решение Думы Кировского муниципального района от  22.12.2016 № 67-НПА «О районном бюджете Кировского муниципального района на 2017 год» (далее – решение о районном бюджете на 2017 год);

- Решение Думы Кировского муниципального района от 25.12.2017 № 115-НПА «О районном бюджете Кировского муниципального района на 2018 год» (далее – решение о районном бюджете на 2018 год);

- Решение схода граждан Горненского сельского поселения от 15.12.2016 № 77 «О бюджете Горненского сельского поселения на 2017 год»  (далее – решение о бюджете сельского поселения на 2017 год);

- Решение схода граждан Горненского сельского поселения от    22.12.2017 № 161«О бюджете Горненского сельского поселения на 2018 год» (далее - решение о бюджете сельского поселения на 2018 год);

- Решения схода граждан Горненского сельского поселения от 30.11.2016 № 68 и от 27.12.2017 № 162 «О согласовании Соглашения между администрацией Кировского муниципального района и администрацией Горненского сельского поселения Кировского муниципального района по передаче части полномочий по решению вопроса местного значения: дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельского поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения» (далее – Соглашение в отношении автомобильных дорог в границах населенного пункта поселения);

- Решения схода граждан Горненского сельского поселения от 21.06.2017 № 116 и от 27.12.2017 № 163 «О согласовании Соглашений между администрацией Кировского муниципального района и администрацией Горненского сельского поселения Кировского муниципального района по передаче части полномочий по решению вопроса местного значения: дорожная деятельность в отношении автомобильной дороги «с. Большие Ключи – п. Горный» обеспечение безопасности дорожного движения, включая осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильной дороги, также осуществление иных полномочий в области использования данной автомобильной дороги (далее – Соглашение в отношении межселенной дороги с. Большие Ключи – п. Горный).

Проверка целевого и эффективного использования межбюджетных трансфертов, переданных в рамках заключенных соглашений с Горненским сельским поселением, на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог за 2017 год и январь-май 2018 года показала следующее.

1. Анализ нормативных правовых актов в сфере дорожной деятельности

В соответствии с ч. 1 ст. 15 Закона № 131-ФЗ к полномочиям муниципального района относится дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района, и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководствуясь ч. 4 ст. 15 Закона № 131-ФЗ,  администрация Кировского муниципального района заключила соглашения с администрацией Горненского сельского поселения о передаче части полномочий по дорожной деятельности за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Кировского муниципального района.

Так, 30 ноября  2016 года и 27 декабря 2017 года решениями схода граждан Горненского сельского поселения согласованы Соглашения в отношении автомобильных дорог в границах населенного пункта поселения на 2017 и на 2018 год.

Кроме того, 21 июня 2017 года и 27 декабря 2017 года решениями схода граждан Горненского сельского поселения согласовано Соглашение в отношении межселенной дороги с. Большие Ключи – п. Горный с июля по декабрь 2017 года и на 2018 год.

Статьей 13 Закона № 257-ФЗ определено, что к полномочиям органов местного самоуправления муниципальных районов,  в области осуществления дорожной деятельности относится, в том числе, утверждение нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и правил расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели.

В связи с передачей полномочий по дорожной деятельности постановлениями администрации Горненского сельского поселения утверждены нормативы финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения поселения, а также автомобильной дороги с. Большие Ключи-п.Горный.

В тоже время, как показала проверка,  указанными постановлениями не определен конкретный размер нормативов финансовых затрат на содержание и ремонт дорог, а также правила расчета размера ассигнований местного бюджета на указанные цели,  что позволяет главе поселения произвольно устанавливать стоимость работ и указывает на наличие  признаков коррупциогенности.

Таким образом, по мнению Контрольно-счетной комиссии, отсутствие в поселении конкретных размеров нормативов финансовых затрат не позволяет поселению надлежащим образом осуществлять свои полномочия за обеспечением сохранности автомобильных дорог, своевременно планировать затраты, необходимые для их ремонта и содержания, оценить правильность расчета стоимости данных работ, а также эффективно финансировать дорожную деятельность.

Кроме того, стоит отметить, что в нарушение ч. 2 ст. 13.1, ч. 2 ст. 17, ст. 18 Закона № 257-ФЗ администрацией сельского поселения не разработаны:

- Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения;

- Порядок содержания автомобильных дорог;

- Порядок ремонта автомобильных дорог.

Такой показатель свидетельствует о наличии пробелов в муниципальном правотворчестве и  позволяет сделать вывод о формальном и безответственном подходе администрации поселения к выполнению полномочий в части дорожной деятельности.

2. Анализ планирования и организации работ в рамках дорожной деятельности

В силу ст. 14 Закона № 257-ФЗ планирование дорожной деятельности должно осуществляться уполномоченным органом местного самоуправления на основании документов территориального планирования, нормативов финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог, оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, а также долгосрочных целевых программ.

Однако, как уже отмечено выше, конкретный размер нормативов финансовых затрат на ремонт и содержание автомобильных дорог, оценка транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог поселения отсутствует.

Долгосрочная муниципальная программа по дорожной деятельности в Горненском сельском поселении не разработана и не утверждена.

Согласно Положению об автомобильных дорогах и дорожной деятельности на территории Горненского сельского поселения, утвержденного сходом граждан от 14.06.2016 № 36, планирование и осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения сельского поселения обеспечивается администрацией сельского поселения посредством разработки планов по организации дорожной деятельности, а также осуществлению контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог.

Вместе с тем, план мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также межселенной дороги главой поселения не утвержден.

Кроме того, в нарушение ч. 1 ст. 14 Закона № 131-ФЗ, ч. 1 ст. 13 Закона № 257-ФЗ, администрацией поселения не выполняется муниципальная функция по осуществлению контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения (акты проверок, справки и т.п. в ходе проверки не представлены).

Согласно Перечню имущества, передаваемого из муниципальной собственности Горненского сельского поселения в муниципальную собственность Кировского муниципального района, протяженность дорог в границах п. Горный  составляет 11,5 км., в т.ч.:

- дорога ул. Приисковая 2,0 км.;

- дорога ул. Зареченская 1,0 км.;

- дорога ул. Рудная 1,0 км.:

- дорога до источника 1,5 км.;

- дорога до кладбища 3,0 км.;

- дорога до перевала 3,0  км.,

Протяженность межселенной дороги с. Большие Ключи – п. Горный составляет 17,0 км.

При этом стоит отметить, что в нарушение ст. 4 Закона № 122-ФЗ государственная регистрация прав собственности на вышеперечисленные  автомобильные дороги местного значения отсутствует.

3. Анализ использования средств, предусмотренных на дорожную деятельность

2017 год

В соответствии с решением о районном бюджете на 2017 год, уточненный объем межбюджетных трансфертов, предусмотренный Горненскому сельскому поселению на выполнение полномочий в части дорожной деятельности, составил 1 118,0 тыс. рублей.

В то же время, решением о бюджете Горненского сельского поселения на 2017 год, объем расходов дорожного фонда утвержден в размере 1 217,6 тыс. рублей, что на 99,6 тыс. рублей больше, чем предусмотрено районным бюджетом. Указанное отклонение объясняется наличием неиспользованного остатка средств дорожного фонда по состоянию на 1 января 2017 года (99,6 тыс. рублей), который согласно ст. 8.1. решения Думы КМР № 137-НПА направлен на дорожную деятельность.

В рамках заключенных Соглашений в отношении автомобильных дорог в границах населенного пункта поселения, а также в отношении межселенной дороги с. Большие Ключи – п. Горный, межбюджетные трансферты из бюджета Кировского муниципального района в бюджет Горненского сельского поселения перечислены в полном объеме – 1 118,0 тыс. рублей.

Согласно ст. 221 БК РФ расходование бюджетных средств казенных учреждений (органов местного самоуправления) осуществляется в соответствии со сметой расходов, при этом утвержденные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны соответствовать доведенным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного учреждения.

Сметой расходов на 2017 год объем бюджетных ассигнований, утвержденный на финансовое обеспечение дорожной деятельности, составил 1 217,1 тыс. рублей, что на 0,5 тыс. рублей меньше, чем утверждено решением о бюджете сельского поселения на 2017 год (1 217,6 тыс. рублей). При этом расходы предусмотрены в том числе:

- на ремонт и содержание межселенной дороги с. Большие Ключи-п. Горный в сумме  418,4 тыс. рублей;

- на ремонт и содержание дорог п. Горный в сумме  798,7 тыс. рублей.

Вместе с тем, как показала проверка, фактические расходы по содержанию межселенной дороги с. Большие Ключи-п. Горный составили 477,0 тыс. рублей, и превышают объемы, утвержденные в бюджетной смете расходов на 58,6 тыс. рублей, что в силу ст. 306.4 БК РФ является нецелевым использованием бюджетных средств и указывает на признаки административного правонарушения,  определенного ст. 15.14 КоАП РФ.

В соответствии со  ст. 219 БК РФ получатель бюджетных средств принимает бюджетные обязательства в пределах доведенных до него лимитов бюджетных обязательств.

Однако проведенной проверкой установлено, что в 2017 году администрацией сельского поселения превышен общий объем бюджетных обязательств на ремонт и содержание автомобильных дорог в сумме 3,6 тыс. рублей (общий объем лимитов - 1 217,1 тыс. рублей, общий объем фактических затрат - 1 220,7 тыс. рублей) и указывает на признаки административного правонарушения, определенного ст. 15.15.10 КоАП РФ.

Таким образом, в 2017 году при формировании и исполнении расходов бюджета, направленных  на ремонт и содержание автомобильных дорог, администрацией Горненского сельского поселения допущены нарушения норм бюджетного законодательства.

Расходование бюджетных средств в части дорожной деятельности осуществлялось администрацией Горненского сельского поселения в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона № 44-ФЗ (закупку у единственного исполнителя на сумму, не превышающую 100 тыс. рублей).

Данные закупки произведены администрацией Горненского сельского поселения путем заключения 43 муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму 1 099,1 тыс. рублей, в т.ч.:

- 16 договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства на общую  сумму 650,1 тыс. рублей;

- 27 гражданско-правовых договоров с физическими лицами на общую сумму 449,0 тыс. рублей.

Кроме того, учитывая нормы налогового законодательства (п. 1 ст. 419, п. 1 ст. 420 Налогового кодекса РФ), администрацией поселения начислены страховые взносы в фонды обязательного страхования в размере  27,1%, при этом общая сумма страховых взносов за 2017 год составила 121,6 тыс. рублей (449,0 х 27,1%).

Таким образом, объем фактических затрат в части дорожной деятельности Горненского сельского поселения за 2017 год составил 1 220,7 тыс. рублей.

2018 год (январь-май)

В соответствии с решением о районном бюджете на 2018 год, объем межбюджетных трансфертов, предусмотренный Горненскому сельскому поселению на выполнение полномочий в части дорожной деятельности, составил 1 509,5 тыс. рублей.

В тоже время, решением о бюджете сельского поселения на 2018 год, объем расходов дорожного фонда составил 1 510,0 тыс. рублей, что на 0,5 тыс. рублей больше, чем предусмотрено районным бюджетом.

В рамках заключенных Соглашений в отношении автомобильных дорог межбюджетные трансферты из бюджета Кировского муниципального района в бюджет Горненского сельского поселения за период январь-май 2018 года перечислены в объеме – 628,9 тыс. рублей.

За проверяемый период (январь-май 2018 года) администрацией Горненского сельского поселения заключено 16 муниципальных контрактов (договоров) на общую сумму 582,4 тыс. рублей, в т.ч.:

- 7 договоров с субъектами малого и среднего предпринимательства на общую  сумму 439,6 тыс. рублей;

- 9 гражданско-правовых договоров с физическими лицами на общую сумму 142,8 тыс. рублей.

Общая сумма страховых взносов по договорам гражданско-правового характера составила 38,7 тыс. рублей (142,8 х 27,1%).

Таким образом, объем фактических затрат в части дорожной деятельности Горненского сельского поселения за январь-май 2018 года составил 621,1 тыс. рублей.

Как показала проверка, проведенная Контрольно-счетной комиссией, договоры на оказание услуг как за 2017 год, так и за период январь-май 2018 года, заключены с нарушением ГК РФ.

Так, в нарушение ст. 702 ГК РФ, в договоре  подряда не указан конкретный объем услуг (километры, метры, часы и т.п.), который исполнитель обязан совершить для заказчика.

Аналогичная ситуация прослеживается и в договорах гражданско-правового характера, заключенных с физическими лицами, где не указан конкретный объем оказываемых услуг.

Кроме того, отсутствует сметная документация на оказание услуг по ремонту и содержанию дорог сельского поселения, что позволяет главе поселения за один и тот же вид услуг  устанавливать  разную стоимость.

Так, например:

- согласно трудовым соглашениям, заключенным с Михайловым А.М., стоимость очистки дорог от снега в п. Горный составила: от 09.01.2017 № 1 - 45,9 тыс. рублей; от 27.01. 2017 № 2 – 38,0 тыс. рублей; от 09.01.2018 № 1 – 21, 9 тыс. рублей; от 24.01.2018  № 3 - 11,5 тыс. рублей;

- согласно трудовым соглашениям, заключенным с Михайловым А.М.,  стоимость корчевки кустарников вдоль дорог составила: от 10.02.2017 № 4 - 28,7 тыс. рублей;  от 06.03.2017 № 6 – 36,8 тыс. рублей; от 05.06.2017 № 16  – 5,7 тыс. рублей;  от 21.07.2017 № 19  – 17,2 тыс. рублей;

- согласно договорам, заключенным  с ИП Гвозденко Т.С., с ИП Луценко А.В., с ИП Палей, стоимость грейдирования дороги с. Большие Ключи – п. Горный составила: от 18.09.2017 № 36/17  - 31,9 тыс. рублей;  от 29.10.2017 № 11/2017 – 36,0 тыс. рублей; от 16.04.2018 № б/н – 56,0 тыс. рублей соответственно;

- согласно договорам, заключенным с  ИП Гвозденко Т.С.,  с ИП Палей Е.В., стоимость очистки дороги с. Большие Ключи – п. Горный от снега,  составила: от 04.12.2017 № 50/17 - 15,0 тыс. рублей; от 04.03.2018 № 07/18 – 40,6 тыс. рублей; от 24.11 2017 № б/н – 55,0 тыс. рублей; от 08.12.2017 № б/н -  57,0 тыс. рублей; от 15.12.2017 № б/н – 51,0 тыс. рублей; от 22.01.2018 № б/н – 76, 0 тыс. рублей; от 01.02.2018 № б/н  – 87,0 тыс. рублей соответственно.

Также по итогам проверки договоров на оказание услуг  субъектами малого предпринимательства установлено, что у индивидуальных предпринимателей, оказавших услуги в части дорожной деятельности, отсутствовала регистрация соответствующего вида деятельности.

Так, например:

- ИП Гвозденко Татьяна Сергеевна, согласно выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на  04.06.2018 года,  не имеет таких видов деятельности как уборка снега, грейдирование дорог, обкос обочин. Сумма незарегистрированных услуг, оказанных за проверяемый период, составила  210,7 тыс. рублей;

- ИП Палей Евгений Владимирович, согласно выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на  04.06.2018 года,  не имеет такого вида деятельности как грейдирование дорог. Сумма незарегистрированных услуг, оказанных за проверяемый период, составила 56,0 тыс. рублей;

- ИП Луценко Андрей Владимирович, согласно выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей по состоянию на  04.06.2018 года,  не имеет таких видов деятельности как валка древесины, корчевка кустарников, вывоз отходов личным транспортом, поддержание водоотвода в чистоте. Сумма незарегистрированных услуг, оказанных за проверяемый период, составила 51,0  тыс. рублей. Кроме того, ИП Луценко А.В. зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя 15 июня 2017 года, вместе с тем договор на оказание услуг заключен 15 мая 2017 года, т.е. на месяц раньше допустимого срока (сумма договора 99,0 тыс. рублей).

Таким образом, общая сумма незарегистрированных услуг, оказанных за проверяемый период, составила 416,7 тыс. рублей.

По результатам проверки стоит отметить, что администрацией сельского поселения грубо нарушены нормы федерального законодательства в части сбора, вывоза и утилизации отходов.

Так, согласно ст. 9 Закона № 89-ФЗ сбор, вывоз и утилизация отходов должны осуществляться только индивидуальными предпринимателями или юридическими лицами при наличии соответствующей лицензии.

В тоже время, согласно информации, размещенной на официальном сайте Росприроднадзора, индивидуальный предприниматель Луценко А.В. не имеет соответствующей лицензии, однако, согласно договору от 27.03.2018 № 01/2018, оказывал услуги по вывозу отходов личным транспортом.

Кроме того, как показала проверка, услуги по сбору, вывозу и утилизации отходов в Горненском сельском поселении оказывали  физические лица.

Так, например:

- согласно трудовым соглашениям, заключенным с  Михайловым А.М., одним из видов оказанных услуг указан вывоз отходов (мусора) личным транспортом и их утилизация:  от 10.02.2017 № 4; от 06.03.2017 № 6; от 02.04.2017 № 8; от 17.05.2017 № 12; от 05.06.2017 № 16; от 21.06.2017 № 17; от 21.07.2017 № 19; от 21.08.2017 № 23; от 12.09.2017 № 25; от 22.09.2017 № 26; от 24.03.2018 № 10; от 21.04.2018 № 11; от 18.05.2018 № 14;

- согласно трудовым соглашениям, заключенным со Стояновым С.К., Лымарь И.С.  и Тавбоз И.А., одним из видов оказанных услуг указана уборка, вывоз и утилизация мусора,  отходов, порубочных остатков:  от 17.05.2017 № 13 и от 03.09.2017 № 25; от 14.08.2017 № 21; от 09.03.2018 № 7 соответственно.

Таким образом, общая сумма услуг, оказанных с нарушением федерального законодательства об отходах производства,  составила 160,0 тыс. рублей.

По итогам анализа использования  средств, предусмотренных на дорожную деятельность, необходимо обратить внимание, что за проверяемый  период  межбюджетные трансферты направлены:

- на ремонт дорог в объеме  164,0 тыс. рублей или 8,9% от общей суммы расходов, использованных  на дорожную деятельность (1 841,8 тыс. рублей);

- на содержание дорог в объеме 1 677,8 тыс. рублей или 91,1%.

Однако, по мнению Контрольно-счетной комиссии, такой показатель, при котором основная часть средств направляется на содержание дорог, показывает свою неэффективность в связи не долговечностью сохранения транспортно-эксплуатационных характеристик дорог.

4. Анализ целевого и эффективного использования межбюджетных трансфертов, полученных на дорожную деятельность

В силу ч. 1 ст. 306.4 БК РФ  нецелевым использованием бюджетных средств признаются направление средств бюджета и оплата денежных обязательств в целях, не соответствующих полностью или частично целям, определенным решением о бюджете,  бюджетной росписью, бюджетной сметой, договором (соглашением) либо иным документом, являющимся правовым основанием предоставления указанных средств.

Согласно материалам проверки, получателем  межбюджетных трансфертов были оплачены услуги, которые фактически не могли быть оказаны исполнителями.

Так,  например:

- согласно трудовым соглашениям (актам выполненных работ), заключенным с  Михайловым А.М., оказаны услуги по очистке от снега и льда площадок отдыха, тротуаров, пешеходных дорожках, павильонов, подходов и лестничных сходов:  от 09.01.2017 № 1; от 27.01.2017 № 2; от 06.03.2017 № 6; от 02.04.2017 № 8; от 09.01.2018 № 1; от 24.01.2018 № 3; от 05.02.2018 № 4; от 03.03.2018 № 6; от 16.03.2018 № 8,

однако, как показала проверка, в п. Горный отсутствуют площадки отдыха, тротуары, пешеходные дорожки, павильоны,  подходы и лестничные сходы;

- согласно трудовым соглашениям (актам выполненных работ), заключенным с  Михайловым А.М., Расторгуевой Т.В. и Товбаз И.А., оказаны услуги  по корчевке кустарников вдоль дорожного полотна, в кюветах и на обочинах: от 10.02.2017 № 4; от 06.03.2017 № 6; от 15.12.2017 № 36;  от 09.03.2018 № 7 соответственно;

- согласно договорам (актам выполненных работ), заключенным с ИП Луценко А.В., оказаны услуги по корчевке кустарников вдоль дорог: от 05.12.2017 № 12/2017; от 27.03.2018 № 01/2018;

- согласно трудовому соглашению (акту выполненных работ), заключенному с  Лымарь  И.С., оказаны услуги по посадке деревьев и кустарников:  от 02.11.2017 № 31,

однако оказание данных услуг невозможно осуществлять по причине природно-климатических  условий в указанный период времени года;

- согласно трудовым соглашениям (актам выполненных работ), заключенным с Михайловым А.М. и Стояновым С.К., оказаны услуги по содержанию в порядке  полос отвода, а также разделительных полос:  от 07.05.2017 № 11; от 05.06.2017 № 16; от 21.06.2017 № 17; от 21.08.2017 № 23; от 22.09.2017 № 26; от 21.04.2018 № 11; от 18.05.2018 № 14 соответственно,

однако, как показала проверка, разделительные полосы, а также полосы отвода в п. Горный отсутствуют;

- согласно трудовым соглашениям (актам выполненных работ), заключенным с Плавко В.В., Михайловым А.М., и  Стояновым С.К., оказаны услуги по  замене досок настила тротуаров деревянных мостов: от 06.05.2017 № 14; от 02.10.2017 № 28; от 02.10.2017 № 29 соответственно,

однако проведенной проверкой наличие тротуаров на деревянных мостах в п. Горный  не установлено.

Таким образом, подписание договоров (трудовых соглашений), актов выполненных работ, а также оплата вышеперечисленных работ,  которые фактически не могли быть оказаны, указывает не только на признаки  нецелевого использования средств межбюджетных трансфертов, но и на  признаки злоупотребления полномочиями должностным лицом – главой Горненского сельского поселения. Расчетная сумма вышеперечисленных услуг составила 365,6 тыс. рублей;

- В соответствии со ст. 34 БК РФ при исполнении бюджетов участники бюджетного процесса в рамках установленных им бюджетных полномочий должны исходить из необходимости достижения заданных результатов с использованием наименьшего объема средств (экономности) и (или) достижения наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств (результативности).

Однако, как показала проверка, в нарушение ст. 34 БК РФ  администрацией поселения допускалось неэффективное использование бюджетных средств в сумме 499,1 тыс. рублей, что составляет 27,1% от общего объема расходов,  направленных на дорожное хозяйство (1 841,8 тыс. рублей).

Так, по отдельным видам услуг, оказанных как субъектами малого предпринимательства, так и физическими лицами, выявлены факты завышения их стоимости, например:

- общая стоимость услуг, оказанных  по очистке дорог от снега в п. Горный, а также межселенной дороги с. Большие Ключи - п. Горный за проверяемый период, составила 779,1 тыс. рублей. В тоже время, согласно средней стоимости данных услуг, сложившихся расчетным путем по итогам сметных нормативов, определенных в ходе проведения контрольного мероприятия,  общая стоимость должна составлять 348,0 тыс. рублей, что на 431,1 тыс. рублей или в 2,2 раза превышает расходы, оплаченные поселением;

- общая стоимость услуг, оказанных  по грейдированию дорог в п. Горный, а также межселенной дороги с. Большие Ключи - п. Горный за проверяемый период, составила 149,7 тыс. рублей. В тоже время, согласно средней стоимости данных услуг, сложившихся расчетным путем по итогам сметных нормативов, определенных в ходе проведения контрольного мероприятия,  общая стоимость должна составлять 104,8 тыс. рублей, что на 44,9 тыс. рублей или в 1,4 раза превышает расходы, оплаченные поселением;

- общая стоимость услуг по обкосу дорог в п. Горный, а также межселенной дороги с. Большие Ключи - п. Горный за проверяемый период составила 104,6 тыс. рублей. В тоже время, согласно средней стоимости данных услуг, сложившихся расчетным путем по итогам сметных нормативов, определенных в ходе проведения контрольного мероприятия,  общая стоимость должна составлять  81,5 тыс. рублей, что на 23,1 тыс. рублей или в 1,3 раза превышает расходы, оплаченные поселением.

Таким образом, применяемые администрацией поселения произвольные механизмы расчета указывают на неэкономическую обоснованность затрат приводящих к завышенной стоимости услуг, оказанных по содержанию автомобильных дорог, что отражается на эффективности использования бюджетных средств.

Как уже отмечено выше, за проверяемый период администрацией поселения заключено 36 гражданско-правовых договоров с физическими лицами,  на сумму 591,8 тыс. рублей, что в свою очередь привело к начислению части взносов в фонды обязательного страхования в общей сумме 160,4 тыс. рублей.

Таким образом, заключение гражданско-правовых договоров на оказание услуг по содержанию автомобильных дорог приводит к неэффективным расходам, создавая дополнительную финансовую нагрузку на  бюджет сельского поселения.

В период проведения контрольного мероприятия Контрольно-счетной комиссией совместно с прокуратурой Кировского района проведен визуальный осмотр состояния автомобильных дорог в п. Горный и межселенной дороги  с. Большие Ключи - п. Горный в ходе которого установлено:

- наличие выбоин и ям на дорогах, а также  просадка дорожного полотна;

- нарушение работы водоотвода, застой воды на проезжей части  и  на обочинах;

- на отдельных участках дорог не окошена трава, не вырублены кустарники на откосах и обочинах;

- некачественное укрепление трубопереездов и придорожного столба;

- наличие отложения ила и образования промоин у оголовков водопропускных труб;

- наличие отходов после обрезки веток и порубочных остатков, отсутствие признаков ухода за посадками, наличие мусора вдоль проезжей части;

- отсутствие видимых признаков корчевки деревьев и кустарников;

- полное отсутствие признаков посадки деревьев и кустарников;

- отсутствие полос отвода и разделительных полос,  тротуаров деревянных мостов, площадок отдыха, тротуаров, пешеходных дорожек, павильонов,  лестничных сходов.

По результатам проверки использования межбюджетных трансфертов, переданных в рамках Соглашений, заключенных на осуществление дорожной деятельности, объем нарушений бюджетного законодательства, выявленных  за проверяемый период, составил 1 087,3 тыс. рублей, в  том числе: сумма нецелевого использования – 424,2 тыс. рублей; неэффективного – 659,5 тыс. рублей; превышение лимитов бюджетных обязательств - 3,6 тыс. рублей.

Кроме того, Контрольно-счетной комиссией установлены нарушения налогового законодательства в сумме 416,7 тыс. рублей, а также федерального законодательства об отходах производства в сумме 160,0 тыс. рублей.

Председатель Контрольно-счетной комиссии                                           С.В. Куничак

Постановление администрации Горненского сельского поселения от 01.03.2016 № 5 «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения Горненского сельского поселения».

Постановление администрации Горненского сельского поселения от 23.06.2017 № 33-а «О нормативах финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильной дороги с. Большие Ключи-п. Горный».

Федеральный закон от  21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» (далее – Закон № 122-ФЗ).

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления (далее – Закон № 89-ФЗ).

1. Приказ Минстроя России  от 30.01.2014 № 31/пр «О введении в действие новых государственных сметных нормативов».

2. Официальный сайт РосТендер (Закупки по ремонту и содержанию автомобильных дорог муниципальных образований Приморского края).